CSM-WA — Plan de Arquitectura Híbrida con IA

Versión 1.0 | Julio 2026 | Estado: Planificación

# 1. Resumen ejecutivo

CSM-WA es una herramienta web local para equipos de soporte técnico. Hoy busca workarounds en archivos .txt usando reglas de texto (workaround_parser.py). La arquitectura propuesta añade una capa de IA que analiza los mejores candidatos, explica el match y sugiere soluciones — sin reemplazar el parser local.

Modelo híbrido propuesto:

Capa 1 (local, rápida, sin costo)  →  encuentra candidatos
Capa 2 (IA, inteligente, con costo) →  elige, explica y sugiere

# 2. Arquitectura actual

Diagrama de componentes y flujo:

ESQUEMA — ARQUITECTURA ACTUAL

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         USUARIO                              │
│              Navegador (http://127.0.0.1:5000)               │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FRONTEND (local)                          │
│   home.html  |  wa.html  |  procesos.html                   │
│   wa.js / procesos.js / common.js / style.css                │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │ POST /api/wa/search
                           │ POST /api/wa/add
                           │ POST /api/procesos/search
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 BACKEND FLASK (local)                        │
│   app.py                                                     │
│   workaround_parser.py  |  process_parser.py                 │
└──────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┘
               │ lee + parsea + busca    │
               ▼                         ▼
┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│ data/workarounds/*.txt   │  │ data/procesos/*.txt          │
│ ~127 Work Arounds        │  │ ~33 Procesos                 │
└──────────────────────────┘  └──────────────────────────────┘
               │
               ▼ JSON resultados
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Frontend muestra tarjetas acordeón con resultados          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.1 Flujo actual

El usuario escribe un error o pega un Tuxedo completo.

wa.js envía la consulta a POST /api/wa/search.

Flask carga todos los archivos .txt de data/workarounds/.

workaround_parser.py parsea entradas y aplica reglas de coincidencia.

Devuelve lista ordenada por score.

El frontend muestra resultados; el usuario expande manualmente.

## 2.2 Componentes actuales

| Componente | Rol |
| --- | --- |
| app.py | Servidor Flask, rutas web y API REST |
| workaround_parser.py | Parser, búsqueda y formato de WAs |
| process_parser.py | Parser, búsqueda y formato de procesos |
| templates/ | Interfaz HTML |
| static/js/ | Búsqueda, formularios, acordeones |
| data/workarounds/ | Archivos .txt con workarounds |
| data/procesos/ | Archivos .txt con procedimientos |

## 2.3 Limitaciones actuales

No explica por qué un WA es el mejor match.

No combina información de varios WAs.

No sugiere soluciones nuevas si ningún WA encaja.

Búsqueda basada en reglas, no razonamiento semántico profundo.

# 3. Arquitectura nueva (objetivo)

Diagrama de la arquitectura híbrida propuesta:

ESQUEMA — ARQUITECTURA HÍBRIDA CON IA

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         USUARIO                              │
│         Navegador + Toggle: Local / Híbrido / IA             │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              FRONTEND (wa.html + panel IA)                   │
│   Búsqueda | Recomendación IA | Resultados locales           │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │ POST /api/wa/ai-search
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    BACKEND FLASK                             │
│                                                              │
│  ┌─────────────────────┐    ┌──────────────────────────┐  │
│  │ workaround_parser.py│───▶│ ai_search_service.py     │  │
│  │ (pre-filtro local)  │    │ (orquestador)            │  │
│  │ top 5-10 candidatos │    │                          │  │
│  └─────────────────────┘    │  context_builder.py    │  │
│                              │  prompt_builder.py       │  │
│                              │  search_cache.py         │  │
│                              └───────────┬──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────┼─────────────────┘
                                           │ prompt + candidatos
                                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│              SERVICIO IA (externo)                           │
│   Cursor SDK / OpenAI / Azure OpenAI                         │
│   → ranking + explicación + sugerencia (JSON)                │
└──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Respuesta: WA recomendado + alternativas + explicación      │
│  Fallback automático al parser local si IA falla             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.1 Flujo nuevo

Usuario pega error o Tuxedo.

Fase 1 (local): workaround_parser.py hace pre-filtro → top 5-10 candidatos.

Fase 2 (IA): se construye prompt con query + candidatos (no los 127 WAs).

IA devuelve: WA recomendado, por qué encaja, alternativas, sugerencia.

Frontend muestra recomendación IA + resultados locales como respaldo.

## 3.2 Propuesta de interfaz

Vista del buscador en modo híbrido:

[ Caja de búsqueda ]
[ Modo: ● Híbrido   ○ Solo local ]

┌─ Recomendación IA ─────────────────────────┐
│ Mejor match: RESUME                          │
│ Confianza: Alta                              │
│ Por qué: Coincide csRsCanSub, SERVICE_...    │
│ [Ver WA completo]                            │
└──────────────────────────────────────────────┘

Otras coincidencias posibles (búsqueda local)
  ▼ RESUME SUBSCRIBER
  ▼ CANCELATION

# 4. Comparación

| Aspecto | Actual | Híbrida |
| --- | --- | --- |
| Motor | Solo parser local | Parser + IA |
| Velocidad | Milisegundos | Segundos (con IA) |
| Costo | $0 | Tokens / API |
| Internet | No requerida | Requerida para IA |
| Explicación | No | Sí |
| Sugerencia nueva | No | Sí |
| Privacidad | 100% local | Datos a servicio externo |
| Fallback | N/A | Automático al parser |

# 5. Plan de implementación

## Fase 0 — Decisiones (1-2 días)

Elegir proveedor IA, política de datos, presupuesto, contrato JSON.

## Fase 1 — Backend IA (3-5 días)

ai_search_service.py, context_builder.py, prompt_builder.py, /api/wa/ai-search.

## Fase 2 — Pre-filtro (1-2 días)

Afinar parser, top_n configurable, metadata de candidatos.

## Fase 3 — Frontend (2-3 días)

Toggle modo, panel IA, explicación, loading, fallback visual.

## Fase 4 — Seguridad (1-2 días)

Enmascarar BAN/CTN, .env, rate limiting, auditoría.

## Fase 5 — Procesos (2-3 días)

Extender arquitectura a /procesos (opcional).

## Fase 6 — Optimizaciones (1-2 sem)

Embeddings, cache, feedback, guardar sugerencias.

# 6. Contrato API propuesto

Endpoint: POST /api/wa/ai-search

Request:

{
  "query": "1) Failed to retrieve array from SERVICE_AGREEMENT...",
  "mode": "hybrid",
  "top_n": 8
}

Response (campos principales):

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| recommended | WA más relevante según IA |
| confidence | high ¦ medium ¦ low |
| reason | Explicación del match |
| alternatives | Otros WAs posibles |
| suggested_solution | Solución nueva si no hay match perfecto |
| fallback_used | Si se usó parser local por fallo de IA |

# 7. Estructura de archivos nueva

ai_search_service.py — orquestador de llamadas IA

context_builder.py — arma contexto con candidatos

prompt_builder.py — plantillas de prompt

ai_response_parser.py — valida JSON de IA

config/ai_settings.json — configuración

.env — API keys (fuera del repo)

# 8. Estimación de esfuerzo

MVP híbrido funcional: aproximadamente 2 semanas.

# 9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| IA inventa pasos SQL | Prompt estricto: solo usar WAs proporcionados |
| Costo alto | Pre-filtro local + cache + límite diario |
| Latencia | Mostrar resultados locales primero |
| Datos sensibles | Enmascarar BAN/CTN antes de enviar |
| IA no disponible | Fallback automático al parser |

# 10. Recomendación final

No reemplazar workaround_parser.py.

Usarlo como capa 1 (pre-filtro rápido y gratuito).

Añadir IA como capa 2 (razonamiento y explicación).

Siempre tener fallback al parser local.

Enmascarar datos sensibles antes de llamadas externas.

Validar que la IA solo recomiende WAs existentes en archivos locales.

Flujo de datos — modo híbrido

| Origen | Destino | Acción |
| --- | --- | --- |
| Usuario | wa.js | Pega error Tuxedo |
| wa.js | app.py | POST /api/wa/ai-search |
| app.py | workaround_parser.py | Pre-filtro local |
| workaround_parser.py | ai_search_service.py | Top N candidatos |
| ai_search_service.py | Servicio IA | Prompt + contexto |
| Servicio IA | ai_search_service.py | JSON recomendación |
| app.py | wa.js | Recomendación + resultados |
| wa.js | Usuario | Muestra mejor match + alternativas |

CSM-WA — Documento de planificación. Sin cambios en código hasta aprobación.